PAGE  
2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Развитие жилищного строительства в Лешуконском муниципальном округе»
(с изменениями от 7.12.2018 № 604, от 24.06.2019 № 271, от 8.11.2019 № 547, от 22.11.2019 № 562, от 6.12.2019 № 579, от 19.12.2019 № 606, от 30.10.2020 № 411, от 10.12.2020 № 487, от 24.12.2020 № 512, от 9.03.2021 № 104, от 29.03.2021 № 137, от 8.11.2021 № 475, от 23.12.2021 № 573, от 28.02.2022 № 128, от 09.11.2022 № 605, от 01.12.2022 № 646, от 24.03.2023 № 173, от 16.06.2023 № 386, от 18.09.2023 № 613, от 09.11.2023 № 742, от 27.11.2023 № 824, от 21.12.2023 № 978, от 15.02.2024 № 47, от 12.04.2024 № 145,  от 12.09.2024 № 387, от 07.11.2024 № 529, от 25.12.2024 № 988, от 14.02.2025 № 78, от 04.06.2025 № 316, от 26.06.2025 № 348, от 11.11.2025 № 604, от 24.03.2026 № 110 )
 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры, ремонт и содержание жилищного фонда на территории Лешуконского муниципального округа» (далее – Программа)
Паспорт программы 
	Наименование программы
	Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры, ремонт и содержание жилищного фонда на территории Лешуконского муниципального округа 

	Ответственный исполнитель


	Отдел архитектуры и строительства администрации Лешуконского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы


	Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа;

Отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа;

Территориальное управление администрации Лешуконского муниципального округа

	Цель муниципальной программы
	Повышение доступности и качества жилья  для обеспечения комфортных условий проживания для населения Лешуконского муниципального округа

	Задачи муниципальной программы
	1) Повышение уровня доступности жилья в Лешуконском округе;

2) Обеспечение условий для строительства жилья в Лешуконском округе;

3) Обеспечение молодых семей жильем, соответствующим социальным стандартам;

4) Развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры;

5) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

6) Увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда

	Основные целевые показатели муниципальной программы
	- ввод в эксплуатацию жилья, ед.;

- ввод в эксплуатацию инженерных сетей, м.;

- строительство автодорожной сети, м.;

- строительство социальных объектов, ед.;

- объем проведенного капитального ремонта жилищного фонда, м.кв.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2023 – 2028 годы

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы


	Всего – 17 463,5 тыс. руб., 

в том числе: 

федеральный бюджет – 1 417,8 тыс. руб.

областной бюджет – 2 739,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 13 306,0 тыс. руб.


I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Лешуконский муниципальный округ (далее – округ) расположен  на северо-востоке Архангельской области в среднем течении реки Мезень. Занимаемая площадь - 28,1 тыс. кв. км, что составляет 4,9% территории Архангельской области.

Территория округа имеет равнинный характер с небольшим понижением в северном направлении и отмечается значительной заболоченностью. Заболоченные места занимают 10 - 20% площади.

На севере округ граничит с Мезенским районом, на западе - с Пинежским районом, на юге и востоке - с территорией Республики Коми. 

Район находится вдали от железной дороги и автодорог с асфальтовым покрытием. Внешние связи осуществляются по автомобильной дороге Архангельск-Белогорский-Пинега-Кижма-Лешуконское круглогодично (за исключением периодов весенне-осенней распутицы), с установлением ледовых переправ в зимний период и паромных и понтонных переправ в летний период через реки Мезень и Кимжа, а также воздушным путём.

Расстояние от окружного центра (с. Лешуконское) до областного центра (г. Архангельска) – 460 километров, до ближайшей железнодорожной станции Карпогоры – 260 километров.

Протяжённость территории района с севера на юг 135 км, с запада на восток 280 км. Площадь района 28,1 тыс. кв. км. На территории района проживает (по состоянию на 01 января 2018 года) 6 410 чел.

Основными реками района являются Мезень и её приток Вашка. Лешуконский  округ  имеет  выход  к  Белому  морю  по  р. Мезень.

Самый богатый округ области по запасам древесины. Дорожная сеть развита плохо.

Округ богат природными ресурсами. Особую ценность имеют лесные ресурсы. Лесопокрытая площадь составляет 95 % территории района, также имеются месторождения глины, известняка и др. полезных ископаемых.

В настоящее время округ насчитывает 47 населенных пунктов.

Лешуконский муниципальный округ как самостоятельная административно - территориальная единица образован в июле 1929 года с центром в с. Лешуконское в соответствии с постановлением ВЦИК от 14 января 1929 года «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения».

Факторами, сдерживающими развитие округа, является отдаленность от областного центра, отсутствие централизованного энергоснабжения и отсутствие устойчивых транспортных связей с областным центром и населенными пунктами внутри округа (нет постоянно действующих автомобильных дорог, железной дороги).

Одним из ключевых направлений развития округа является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест. Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, недостаточный объем жилищного строительства, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно - целевым методом. 

По состоянию на 1 января 2023 года площадь жилищного фонда Лешуконского округа составила 318,22 тыс. кв. метров, из них: в индивидуальных жилых домах (индивидуальное жилищное строительство) – 190,25 тыс. кв. метров, в многоквартирных жилых домах – 127,86 тыс. кв. метров. В среднем на 1 жителя приходится 58,59 кв. метра площади жилищного фонда.

Общая площадь ветхих жилых помещений в жилищном фонде округа составляет 2,6 процента (8 310 кв. метров).

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец 2023 года, составило 54 семьи, из них проживают в ветхом жилищном фонде – 4 семья.

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и получивших жилые помещения

	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.

	Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, единиц
	60
	58
	54
	49

	Число семей, получивших жилые помещения 
и улучшившие жилищные условия за год, единиц
	15
	6
	2
	3


Строительство многоквартирных домов с 2016 года не осуществляется. Основное место в объемах жилищного строительства занимает индивидуальная жилая застройка, доля в общем ежегодном вводе жилья составляет 100 процентов. Однако темп строительства индивидуального жилья также снижается. Абсолютный удельный вес общей введенной площади жилья приходится на окружной центр – село Лешуконское. 

Структура ввода жилья на территории Лешуконского муниципального округа
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Ввод в действие жилья, всего
	м²
	1140
	343
	320
	377
	210

	Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками
	ед.
	10
	4
	4
	4
	2

	Ввод в действие жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками
	м²
	1140
	343
	320
	377
	210


На территории округа нет предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в строительной сфере, а также в сфере производства строительных материалов (за исключением небольших частных лесопильных установок).
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа направлена на достижение цели по повышению доступности и качества жилья для обеспечения комфортных условий проживания для населения Лешуконского муниципального округа.

Реализация программы связана с решением таких задач как:

1. Повышение уровня доступности жилья в Лешуконском округе.
2. Обеспечение условий для строительства жилья в Лешуконском округе.
3. Обеспечение молодых семей жильем, соответствующим социальным стандартам.
4. Развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.
5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

6. Увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей программы:

	Наименование показателя
	Период, год

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Ввод в эксплуатацию жилья, ед., в том числе
	4
	4
	2
	3
	2
	2
	1

	ввод многоквартирных жилых домов, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	индивидуальная жилая застройка, ед.
	4
	4
	2
	3
	2
	2
	1

	по программе переселения из аварийного жилищного фонда, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Строительство объектов дорожной инфраструктуры, км
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	0,3
	0,2
	

	Строительство социальных объектов, ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Ввод в эксплуатацию инженерных сетей, км.
	-
	0,3
	0,2
	0,6
	1,7
	2,0
	

	Объем проведенного капитального ремонта жилищного фонда, м.кв.
	-
	-
	560
	1250
	510
	500
	


Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2023 до 2028 годы. 

Ш. Реализация муниципальной программы

Схема территориального планирования Лешуконского муниципального округа утверждена решением Собрания депутатов МО «Лешуконский муниципальный район» № 70 от 9 июля 2014 года.
Жилищное строительство на территории Лешуконского муниципального округа в основном развивается по линии индивидуального жилищного строительства.

В связи с отсутствием спроса строительство коммерческого жилья на территории Лешуконского муниципального округа не ведется.
В 2022 году начата работа по участию Лешуконского района в адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». На территории района планируется строительство многоэтажных домов для переселения граждан из аварийного жилья.

На 2023 год запланировано проведение на территории округа обследования многоквартирных домов.

В связи с большой изношенностью жилищного фонда Лешуконского муниципального округа назрела необходимость для проведения капитальных ремонтов жилых домов. В 2024 году планируется ремонт фундамента 12-квартирного дома по адресу: с.Вожгора, д.248.

Индивидуальное жилищное строительство – основное направление развития жилищного строительства на территории Лешуконского муниципального округа. 

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются гражданам, как правило, в аренду на период строительства, а также передаются безвозмездно в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей (многодетным семьям). В черте границ с. Лешуконское имеется проект планировки территории площадью 40 га для строительства индивидуального жилья. Практикуется также и точечная застройка в существующих зонах индивидуальной жилой застройки.

В связи с недостаточностью средств в местных бюджетах не везде удается своевременно обеспечить застраиваемые участки инженерной и транспортной инфраструктурой.

Строительство и модернизация сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда поселений всех типов. Обеспечение площадок коммунальной инфраструктурой, а также четких и понятных правил подключения к инфраструктурным системам влияет, как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства. 

В перспективе необходимо определить сроки проведения мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объемы инвестиций в указанные мероприятия, исходя из изменений подключаемой тепловой нагрузки к системам теплоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Эти данные будут являться основанием для разработки технических условий и технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса муниципального округа.

Реализация мероприятий по строительству и (или) модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры муниципального района должна осуществляться в соответствии с Примерным адресным перечнем объектов строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
К гражданам, желающим участвовать в Программе, предъявляются следующие требования:

1) к участию в Программе допускается дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста;

2) в Программе участвуют граждане Российской Федерации, постоянно зарегистрированные или постоянно проживающие и работающие на территории Лешуконского района (не менее 3 лет);

3) стаж работы по последнему месту работы гражданина должен составлять не менее 1 года.

Требования, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 10, не распространяется на граждан – молодых специалистов, желающих участвовать в Программе.

К участию в Программе допускаются граждане, имеющие земельные участки, предоставленные им в целях (с правом) осуществления индивидуального жилищного строительства.

К участию в Программе не допускаются граждане, ранее использовавшие свое право на улучшение жилищных условий с использованием субсидии или иной формы государственной поддержки за счет средств бюджетов всех уровней и участвующие в целевых программах, направленных на улучшение жилищных условий.

Списки участников Программы утверждаются распоряжением главы администрации муниципального образования.

В целях обеспечения пиломатериалами для нужд жилищного строительства участник Программы, используя расчет потребности в строительных материалах, соответствующий применяемому проекту жилого дома, заключает с территориальным органом департамента лесного комплекса Архангельской области договор купли-продажи лесных насаждений по ставкам платы за единицу объема заготавливаемой древесины, утверждаемым администрацией Архангельской области. В соответствии с постановлением администрации Архангельской области от 26.01.2009 г. № 16-па/3 «Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений на территории Архангельской области», для граждан, являющихся участниками муниципальных программ и (или) пользующихся мерами государственной поддержки для улучшения жилищных условий в рамках государственных программ Архангельской области, направленных на развитие индивидуального жилищного строительства, ставки платы за единицу объема древесины применяются с коэффициентом 0,1.

При развитии жилищного строительства на территории округа и комплексном освоении территории возрастает необходимость строительства социальных объектов.

Для реализации указанного мероприятия в данной программе планируется строительство следующих социальных объектов:

	Наименование объекта
	Мощность
	Площадь участка, га
	Месторасположение объекта

	
	ед. изм.
	значение
	
	

	Поликлиника
	посещ.
	-
	-
	с. Лешуконское,

ул. Мелоспольская, 4


IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного и федерального бюджетов.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Источник финансового обеспечения
	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Раздел 1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры, инженерная подготовка территории

	1
	Подготовка проектной документации для строительства инженерных сетей и коммуникаций
	Всего
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по разделу 1

0,0
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет МО
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры

	1
	
	Всего
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по разделу 2

0,0
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет МО
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Проведение обследования многоквартирных домов на территории Лешуконского муниципального округа

	1
	
	Всего
	120,0
	60,0 
	
	
	
	 

	
	
	Бюджет МО
	120,0
	60,0 
	
	
	
	 

	
	
	Областной бюджет
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	
	
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	
	
	 
	 

	ИТОГО по разделу 3

180,0
	Всего
	120,0
	60,0
	
	
	
	

	
	Бюджет МО
	120,0
	60,0
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

	1
	
	Всего
	2 054,5 
	1 571,8
	1 570,9  
	1 843,7
	0
	0

	
	
	Бюджет МО
	2 054,5 
	1 571,8
	1 570,9  
	1 843,7
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	 
	 
	 
	
	

	ИТОГО по разделу 4

7 040,9
	Всего
	2054,5
	1571,8
	1 570,9  
	1 843,7
	0
	0

	
	Бюджет МО
	2054,5
	1571,8
	1 570,9  
	1 843,7
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Строительство объектов социальной инфраструктуры

	1
	Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников
	Всего
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по разделу 5

0,0
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет МО
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Строительство, ремонт и содержание жилых домов

	1
	Разработка проектно-сметной документации на строительство многоэтажных жилых домов в с.Лешуконское
	Всего
	1180
	190 
	0 
	0
	0
	0 

	
	
	Бюджет МО
	1180
	190 
	0 
	0
	0
	0 

	
	
	Областной бюджет
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Проведение ремонта жилых домов
	Всего
	470,1 
	0
	1 000,0 
	0
	0 
	0

	
	
	Бюджет МО
	470,1 
	0
	1 000,0 
	0
	0 
	0

	
	
	Областной бюджет
	0 
	0
	0 
	0
	0 
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Содержание незаселённых жилых помещений в многоквартирных домах
	Всего
	0
	590,4
	542,0
	397,2
	0
	0

	
	
	Бюджет МО
	0
	590,4
	542,0
	397,2
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	4
	Доставка квитанций
	Всего
	
	21,0
	35,0
	40,0
	
	

	
	
	Бюджет МО
	
	21,0
	35,0
	40,0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	5
	Оплата услуг за сбор найма
	Всего
	
	95,4
	137,5
	137,5
	
	

	
	
	Бюджет МО
	
	95,4
	137,5
	137,5
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу 6

4 836,1
	Всего
	1 650,1
	896,8
	1 714,5
	574,7
	0
	0

	
	Бюджет МО
	1 650,1
	896,8
	1 714,5
	574,7
	0
	0

	
	Областной бюджет
	
	0
	0,0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

	1
	Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских территорий
	Всего
	0
	2 288,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет МО
	0
	90,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	0
	1786,1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	411,7
	0
	0
	0
	0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу 7

2 288,0

	Всего
	0
	2 288,0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет МО
	0
	90,2
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	0
	1786,1
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет
	0
	411,7
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 8. Разработка документации по планировке территории

	1
	
	Всего
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет МО
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по разделу 8

0,0
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет МО
	
	
	
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Раздел 9. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей


	Всего
	1 701,0
	1417,5
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет МО
	634,8
	524,0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	501,1
	452,5
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет
	565,1
	441,0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по разделу 9

3 118,5
	Всего
	1 701,0
	1417,5
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет МО
	634,8
	524,0
	0
	0
	0
	0

	
	Областной бюджет
	501,1
	452,5
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет
	565,1
	441,0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	Всего по программе

17 463,5
	Всего
	5 525,6
	6 234,1
	3 285,4
	2 418,4
	0
	0

	
	Бюджет МО
	4 459,4
	3 142,8
	3 285,4
	2 418,4
	0
	0

	
	Областной бюджет
	501,1
	2 238,6
	0
	0
	0
	0

	
	Федеральный бюджет
	565,1
	852,7
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	











