УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Лешуконский муниципальный район»

от  10 ноября 2017 года № 456

Паспорт

муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»  на  2018-2021 годы»

(в редакции, постановления администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 10.11.2020 № 428)

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Администрации поселений |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Нет |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) <*> | Нет |  |  |  |  |  |
| Цели программы (подпрограммы) | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  |
| Задачи программы (подпрограммы) | 1) Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов; 2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; 3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшенным покрытием. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | 1) Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; 2) Доля отремонтированных дворовых территорий МКД; 3) Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД; 4) Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них; 5) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 до 2021 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) |  | Итого | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 3824,25 | 395,9 | 900,6 | 1210,00 | 1317,75 |
|  | Районный бюджет | 25620,16 | 5762,38 | 6470,22 | 6907,65 | 6479,91 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общий объем финансирования | 29444,41 | 6158,28 | 7370,82 | 8117,65 | 7797,66 |

- Общая характеристика  сферы реализации муниципальной Программы

Развитие транспортной инфраструктуры - одно из наиболее актуальных стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал транспортно-географического положения Лешуконского района в целях структурной перестройки экономики, обеспечить эффективную связь с соседними регионами, привлечь на территорию дополнительные инвестиционные потоки и на этой основе создать условия для социально-экономической стабилизации и дальнейшего перспективного развития.

Внешние связи района с г. Архангельском и другими районами Архангельской области осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения: Карпогоры - Веегора – Лешуконское, Лешуконское -  Мезень – Архангельск. Движение по автомобильным дорогам носит сезонный характер. В период весенней и осенней распутицы движение по ним становится невозможным из-за отсутствия переправы через реки Мезень и Вашка.

Расстояние от районного центра с. Лешуконское до областного г. Архангельска – 460 километра, до ближайшей железнодорожной станции Карпогоры – 260 километров.

Транспортная удаленность

основных населенных пунктов муниципального образования

| № п/п | Перечень населенных пунктов, входящих в состав МО | Расстояние до административного центра МО с. Лешуконского (км) | Наличие и категория дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Вожгора | 196 | автодорога |
| 2. | с. Койнас | 123 | автодорога |
| 3. | с. Ценогора | 64 | автодорога |
| 4. | с. Юрома | 36 | автодорога |
| 5. | с. Олема | 63 | автодорога |

Протяженность

автомобильных дорог  общего пользования местного значения в границах муниципального образования

| № п/п | Наименование МО | Протяженность, км. | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с усовершенствованным покрытием (асфальт) | с промежуточным покрытием (гравий) | прочие дороги (грунт) |
| 1 | МО «Вожгорское» | 20,5 | 0 | 0 | 20,5 |
| 2 | МО «Койнасское» | 19,9 | 0 | 0 | 19,9 |
| 3 | МО «Лешуконское» | 62 | 6,5 | 39,1 | 16,4 |
| 4 | МО «Олемское» | 35,6 | 0 | 0 | 35,6 |
| 5 | МО «Ценогорское» | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 |
| 6 | МО «Юромское» | 22,2 | 0 | 0 | 22,2 |
| 7 | МО «Лешуконский МР» | 81,2 | 0 | 3,8 | 77,4 |
|  | Итого | 252,7 | 6,5 | 42,9 | 203,3 |

На сегодняшний день значительная часть населенных пунктов района, не имеет дорог капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Автомобильные   дороги   района (тип покрытия – гравий, грунт) подвержены   влиянию   природной   окружающей   среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Пешеходное движение организовано только в с. Лешуконское, в остальных населенных пунктах осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Дорожное хозяйство  и техническое состояние объектов  не соответствует современным нормам по обеспечению надежности и безопасности систем транспортной и инженерной инфраструктуры, ограничивает экономическое развитие территории, требует первоочередного решения данных проблем.

Недостаточное финансирование привело к сверхнормативному износу эксплуатируемых сооружений, существенному снижению их потребительских качеств.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития района, является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Содержанием и капитальным ремонтом автодорог общего пользования местного значения занимаются администрации поселений, путем заключения муниципальных контрактов.

Оценка качества содержания дорог в целом по району – удовлетворительное.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018г.);

- Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р (ред. от 12.05.2018г.);

- Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года N 319-рп.

Программа разработана для достижения следующей цели - снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2. Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием.

Этапы программы не выделяются.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает достижение следующих результатов:

-  Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям;

-  Доля отремонтированных дворовых территорий МКД;

-  Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям МКД;

-  Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

-  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Значения показателей определены в Приложении № 1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

Для решения задач и достижения поставленных целей, предусмотренных Программой, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- разработка проектно-сметной документации;

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач Программы, представлен в Приложение № 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2021 годы составляет 29444,41 тыс. рублей. (Приложение № 2)

Объемы финансирования Программы на 2018 – 2021 годы за счет средств районного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета.

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области дорожного хозяйства и транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов Лешуконского района.

Механизм выполнения поставленных в муниципальной программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации района. Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальной программе.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения муниципальной программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальных нужд.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы»

(в редакции, постановления администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 29.08.2019 № 389)

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения МО «Лешуконский муниципальный район на 2018-2021 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (отчетный) 2016 год | Текущий 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| 2. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | % | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 3. | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | км. | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 |