УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации МО

«Лешуконский муниципальный район»

от  21 декабря 2017 года  № 539

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

(в редакции, постановления администрации МО «Лешуконский муниципальный район»

от 10.11.2020г. № 430)

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Управление экономического развития и муниципального хозяйства МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Администрации поселений |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Нет |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты (ведомственные целевые программы) | Нет |  |  |  |  |
| Цели программы (подпрограммы) | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |
| Задачи программы (подпрограммы) | – повышение уровня благоустройства общественных территорий; - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; – повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; - количество и площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | 2018-2024 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования, по годам (тыс.руб) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Внебюджетные средства |
|  | 2018 год – 2240,15 | 1558,96 | 435,18 | 199,41 | 46,60 |
|  | 2019 год – 2373,60 | 2234,86 | 45,61 | 75,61 | 17,52 |
|  | 2020 год – 3786,16 | 1720,78 | 1926,62 | 35,12 | 103,64 |
|  | 2021 год – 1791,02 | 1720,78 | 35,12 | 35,12 | 0,00 |
|  | 2022 год – 2039,50 | 1794,77 | 36,63 | 100,00 | 108,10 |
|  | 2023 год – 3516,29 | 2708,74 | 594,62 | 143,62 | 69,31 |
|  | 2022 год – 3877,87 | 2988,96 | 656,14 | 158,48 | 74,29 |
|  | Итого – 19624,59 | 14727,85 | 3729,92 | 747,36 | 419,46 |

- Общая характеристика  сферы реализации муниципальной программы

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования МО «Лешуконский муниципальный район».

В последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории МО имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. (Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.)

Растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации и учреждения. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают освещение улиц поселения. В населенных пунктах недостаточное количество тротуаров. В селе Лешуконское срочного ремонта требует пешеходный мост на переулке Юбилейном, требуется ежегодный косметический ремонт рыночного павильона. Памятники землякам, погибшим в ВОв 1941-45гг. в райцентре и деревнях муниципального образования требуют ремонта, а некоторые и замены. В связи с проведением праздничных мероприятий на площади напротив здания Центрального универмага, возникла необходимость в её обустройстве.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления и  муниципального района,  привлечение населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Благоустройство и озеленение территорий общего пользования и дворовых территорий  – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Для создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства  мест массового отдыха населения и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2024 год»  (далее – муниципальная программа).

При разработке муниципальной программы учитывались положения:

-постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

-приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

-постановления Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)»;

- постановления Правительства Архангельской области от 04.07.2017 N 261-пп "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения".

Реализация муниципальной программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство общественных территорий.

Одним из условий предоставления местным бюджетам субсидий, является наличие утвержденных с учетом результатов общественных обсуждений муниципальных программ по благоустройству дворовых и общественных территорий поселений на 2018-2024 годы,  в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек (в обязательном порядке), а также менее 1000 человек (в случае принятия таким поселением решения о реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий за счет средств субсидии).

Численность населения МО «Лешуконский муниципальный район» на 01.01.2019  составляла 6848 человек.

Текущее состояние благоустройства дворовых и общественных территорий

МО «Лешуконское»

| Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| - Дворовые территории |  |  |
| 1.1. Количество дворовых территорий - всего | единиц | 236 |
| в том числе требующих благоустройства | единиц | 163 |
| 1.2. Доля дворовых территорий, требующих благоустройства, от общего количества дворовых территорий | процентов | 69 |
| 1.3. Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек | 6,410 |
| 1.4. Численность населения, проживающего в жилом фонде с дворовыми территориями, требующими благоустройства | тыс. человек | 2,070 |
| 1.5. Доля населения, проживающего в жилищном фонде с дворовыми территориями, требующими благоустройства, от общей численности населения в населенном пункте | процентов | 32 |
| 1.6. Площадь дворовых территорий: |  |  |
| общая площадь | кв. метров | 414628 |
| площадь территорий, требующих благоустройства | кв. метров | 286220 |
| 1.7. Количество площадок на дворовых территориях: |  |  |
| детская площадка | единиц | 31 |
| спортивная площадка | единиц | 3 |
| - Общественные территории |  |  |
| 2.1. Количество общественных территорий - всего | единиц | 6 |
| из них: |  |  |
| территории массового отдыха населения (парки, скверы) | единиц | 3 |
| наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | единиц | 3 |
| 2.2. Количество общественных территорий, требующих благоустройства, - всего | единиц | 6 |
| из них: |  |  |
| территории массового отдыха населения (парки, скверы) | единиц | 3 |
| наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | единиц | 3 |
| 2.3. Доля общественных территорий, требующих благоустройства, от общего количества общественных территорий | процентов | 100 |
| 2.4. Общая численность населения муниципального образования | тыс. человек | 6,410 |
| 2.5. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий, человек | тыс. человек | 0,8 |
| 2.6. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественных территорий | процентов | 20 |
| 2.7. Площадь общественных территорий - всего | кв. метров | 13970 |
| из них: |  |  |
| территории массового отдыха населения (парки, скверы) | кв. метров | 10250 |
| наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. метров | 3 720 |
| 2.8. Площадь общественных территорий, требующих благоустройства, - всего | кв. метров | 13970 |
| их них: |  |  |
| территории массового отдыха населения (парки, скверы) | кв. метров | 10250 |
| наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие) | кв. метров | 3 720 |
| 2.9. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, и другие) | единиц | 3 |

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

В рамках национального проекта «ЖКХ и городская среда» должны быть реализованы первоочередные меры по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований, в том числе озеленение, освещение, украшение дворов, пешеходных зон, набережных и других мест массового отдыха. При этом важным условием является вовлечение жителей как в разработку и согласование проектов, так и в их последующую реализацию.

Одним из основных приоритетных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения.

Целью муниципальной программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-    повышение уровня благоустройства общественных территорий;

-    повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

В рамках реализации мероприятий запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие  газона и цветников), планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер - запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для населения Лешуконского района, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, выполнение которых обеспечивается настоящей муниципальной программой.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, предполагает достижение следующих результатов:

- Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий.

- Увеличение количества и площади благоустроенных территорий общего пользования.

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

Значения показателей определены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

Для решения задач и достижения поставленных целей, предусмотренных Программой, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий

- Благоустройство общественных территорий.

Перечень мероприятий, направленных на достижении целей и решения задач муниципальной программы, представлен в Приложении № 2.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии, определяется в соответствии с приложением N 1 «Правил предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды» утвержденных Постановлением Правительства Архангельской области от 29.01.2019 № 34-пп (далее – Правила предоставления и распределения субсидий). (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) является обязательным и первоочередным. Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 4 июля 2017 года N 261-пп, в соответствии с утвержденными представительными органами муниципальных образований правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств субсидии, определен в соответствии с приложением N 5 к муниципальной программе.

Выполнение дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории допускается при условии выполнения в полном объеме всех видов работ или при отсутствии необходимости в выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Необходимость выполнения работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с порядком инвентаризации территорий согласно утвержденным представительными органами муниципальных образований правилам благоустройства территорий, а также с учетом предложений заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) приведен в Приложении № 7 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовых территорий и необходимость их благоустройства определена по результатам проведенной инвентаризации.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведен в Приложении № 6 к муниципальной программе. Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определена по результатам проведенной инвентаризации.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденными Правилами благоустройства администрации МО «Лешуконское», приведен в Приложении № 8 к муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденными Правилами благоустройства администрации МО «Лешуконское».

Для проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо выполнить:

- первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки;

- заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – представителями общественных комиссий);

- заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве

Согласно п. 12.3.2.13. Правил благоустройства территории МО «Лешуконское», утвержденных Советом депутатов МО «Лешуконское» 07.09.2017г. № 43 (далее - Правила), владельцы индивидуальных домовладений обязаны:

- производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);

- на отведенной территории проводить очистку от мусора, снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и сточных (водоотводных) канав, уход за существующими зелеными насаждениями;

- содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) участка домовладения;

- не допускать захламления и затопления отведенной территории;

Согласно 12.3.2.14. Правил, владельцам индивидуальных жилых домов запрещается:

- загромождение пешеходных дорожек и прилегающей к домовладению территории;

- сброс твердых и слив жидких бытовых отходов и нечистот с территорий индивидуальных жилых домов на прилегающие к ним и иные территории, в водоотводные канавы (трубы);

- высадка вновь деревьев, кустарников за границами отведенного земельного участка без согласования с администрацией МО «Лешуконское».

По результатам проведенной инвентаризации сформирован перечень Мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта. Приложение № 9 к муниципальной программе.

Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в реализации минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству;

- обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании на основании утвержденных муниципальных порядков ежегодного отбора заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, по результатам обсуждения могут принять решение о трудовом участии в реализации минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Собственникам помещений в многоквартирных домах необходимо приять положительное решение о принятии созданного в результате выполненных работ по благоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Для территорий, отобранных муниципальными образованиями на основании утвержденных муниципальных правовых актов о ежегодном отборе заявок от заинтересованных лиц до 31 декабря 2018 года и включенных в муниципальные программы на 2019 год, обеспечение финансового участия заинтересованных лиц должно составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству.

Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» участвующие в муниципальной программе, имеют право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконский муниципальный район» в порядке, установленном такой комиссией.

Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» участвующие в муниципальной программе, имеют право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконский муниципальный район» в порядке, установленном такой комиссией;

Администрациям МО «Лешуконский муниципальный район» участвующим в муниципальной программе необходимо обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, которых местному бюджету предоставляется субсидия.

Администрациям МО «Лешуконский муниципальный район» в целях реализации  муниципальных программ необходимо не позднее 1 июля года предоставления субсидии заключить муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, либо не позднее 1 мая года предоставления субсидии заключить муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2024 годы, составляет 19624,59 тыс. рублей (Девятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи рублей).

- Объемы финансового обеспечения муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке на текущий финансовый год и при формировании бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей районного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в результате взаимодействия  Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области, Финансового управления администрации МО «Лешуконский муниципальный район», Управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» и Администрациями поселений.

Постановлениями администраций поселений утверждаются Порядок представления, рассмотрения и оценки  предложений  заинтересованных лиц, о включении дворовой территории в муниципальную программу и Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц, о включении наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в муниципальную  программу.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой территории общего пользования, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

(в редакции Постановления от "10" ноября 2020г. № 430)

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2024 годы» и их значений

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | Ед. | 1 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 1.2 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, которые планируется благоустроить | м2 | 3280 | 56492 | 58089 | 64689 | 65519 | 72419 | 77509 | 82009 |
| 2. Увеличение количества и площади благоустроенных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | Ед. | 1 | 1 (2-ой этап) | 1 (3-ой этап) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Площадь муниципальных территорий общего пользования, которые планируется благоустроить в рамках субсидии | м2 | 1500 | 2300 | 2300 | 4450 | 4450 | 12550 | 13030 | 13970 |
| 3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству от общего количества дворовых территорий планируемых к благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, от общего количества дворовых территорий планируемых к благоустройству | % | 3,0% | 66,7% | 70,0% | 76,7% | 80,0% | 86,7% | 93,3% | 100% |
| 4. Увеличение количества благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий,

софинансируемых за счет средств субсидий

Ремонт дворовых проездов.

Обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий.

Установка скамеек.

Установка урн

Приложение № 5

к Муниципальной программе

(в редакции Постановления от "29" октября 2019г. № 525)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

видов работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов, софинансируемых за счет

средств субсидий

Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

Установка песочниц.

Установка качелей.

Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

Освещение детских (игровых) и спортивных площадок.

Оборудование детской (игровой) площадки.

Оборудование спортивной площадки.

Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб высотой не более 0,6 м.

Обрезка деревьев и кустов.

Уборка сухостойных деревьев.

Демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев).

Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью, песком природным.

Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров-мусоросборников.

Устройство велопарковок.

Приложение № 6

к Муниципальной программе

(в редакции Постановления от 10 ноября 2020г. № 430)

Адресный перечень общественных территорий выявленных по результатам инвентаризации, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы

| № п/п | Месторасположение и наименование территории | Площадь территории (кв. м.) | Виды работ, необходимых для благоустройства | Год выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Лешуконское, ул. Победы,19 (Площадь напротив центрального универмага) | 2300 | Планировка площади, ограждение, скамьи, детский игровой комплекс, хозпостройки, искусственная ель, новогодние украшения. | 2018 |
|  |  |  | Подготовительные работы на участке под спортивный комплекс; установка 12 уличных тренажеров спортивного комплекса; устройство навеса; установка скамеек, урн; приобретение торговых палаток; укладка резиновой плитки, новогодняя продукция для уличной ствольной ели. Получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости в ГАУ АО «АРЦЦС» | 2019 |
| 2. | с.Лешуконское, ул.Октябрьская (Парк им. В.И. Ленина) | 2500 | Получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости в ГАУ АО «АРЦЦС» | 2019 |
|  |  |  | Проведение земляных работ, укладка тротуарной плитки; приобретение урн и 2 вазонов для цветов | 2020 |
|  |  |  | Установка: деревянные скамейки; светильники; ограждение; | 2021 |
|  |  |  | Устройство тротуара 22 м. Установка 1 светильника | 2022 |
| 3. | с.Лешуконское, ул.Кр.Партизан (Памятник жертвам интервенции на Севере 1918-21г.г.- парк) | 1950 | Получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости в ГАУ АО «АРЦЦС» | 2019 |
|  |  |  | Приобретение: урны для мусора; вазон для цветов; тротуарная плитка. | 2020 |
|  |  |  | Приобретение: скамейки; деревянный мостик для перехода через теплотрассу | 2021 |
|  |  |  | Установка: 2 мемориальные доски на Памятнике; скамейки; урны для мусора; информационные стенды; вазон для цветов; деревянный мостик для перехода через теплотрассу; светильники; тротуарная дорожка. | 2022 |
| 4. | с.Лешуконское, пер.Юбилейный (парк, мост) | 5800 | Пешеходные дорожки; установка скамеек, урн; освещение; ремонт моста | 2022 |
| 5. | с.Лешуконское, ул.Октябрьская (Памятник воинам погибшим в годы ВОВ 1941-45г.г.) | 480 | Капитальный ремонт памятника | 2023 |
| 6. | с.Лешуконское, ул.Октябрьская (Центральный рынок) | 940 | Установка скамеек, урн, цветочниц, информационных стендов, знака - символа «Я люблю Лешуконское», укладка тротуарной дорожки. | 2024 |
|  | Итого | 13970 |  |  |

Приложение № 7

к Муниципальной программе

(в редакции Постановления от "28" августа 2020г. № 306)

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории МКД | Кадастровый номер земельного участка (дворовый территории) | Физический износ основных конструк-тивных элементов (крыша, стены, фундамент), процентов | Площадь территории, (кв.м.) | Виды работ, необходимых для благоустройства (указать), в том числе |  | Год выполнения работ по благоустройству | Благоустроено, (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | из минимального перечня | из дополнительного перечня |  |  |
| 1. | с.Лешуконское,ул.Октябрьская, д. 27 | 29:10:041010:72 | 38 | 2500 | внутридворовые проезды | строительство хозпостроек, приобретение средств защиты от влаги | 2018 | 2500 |
| 2. | с.Лешуконское,пер.Спортивный, д. 19 |  |  | 1860 | освещение |  | 2018 | 1860 |
| 3. | с.Лешуконское,ул.Лесная, д. 47 |  |  | 3700 | освещение |  | 2018 | 3700 |
| 4. | с.Лешуконское,ул.Бобрецова, д. 23 |  |  | 1140 | освещение |  | 2018 | 1140 |
| 5. | с.Лешуконское,ул.Водников, д. 3 а |  |  | 1178 | освещение |  | 2018 | 1178 |
| 6. | с.Лешуконское,ул.Водников, д. 3 б |  |  | 2400 | освещение |  | 2018 | 2400 |
| 7. | с.Лешуконское,ул.Молодёжная, д. 3 копр.3 и корп.4 |  |  | 4700 | освещение |  | 2018 | 4700 |
| 8. | с.Лешуконское,ул.Молодёжная, д. 4 |  |  | 2200 | освещение |  | 2018 | 2200 |
| 9. | с.Лешуконское,ул.Молодёжная, д. 5 а |  |  | 2144 | освещение |  | 2018 | 2144 |
| 10. | с.Лешуконское,ул.Молодёжная, д. 6 |  |  | 1700 | освещение |  | 2018 | 1700 |
| 11. | с.Лешуконское, ул.Молодёжная, д. 8 |  |  | 2440 | освещение |  | 2018 | 2440 |
| 12. | с.Лешуконское,ул.Новоселова, д. 15 |  |  | 1980 | освещение |  | 2018 | 1980 |
| 13. | с.Лешуконское,ул.Советская, д. 4 |  |  | 4130 | освещение |  | 2018 | 4130 |
| 14. | с.Лешуконское,ул.Советская, д. 5 и д.6 |  |  | 8420 | освещение |  | 2018 | 8420 |
| 15. | с.Лешуконское,ул.Первомайская, д. 20 а |  |  | 1800 | освещение |  | 2018 | 1800 |
| 16. | с.Лешуконское,ул.Первомайская, д. 44 б |  |  | 3300 | освещение |  | 2018 | 3300 |
| 17. | с.Лешуконское,ул. Первомайская, д. 44 в |  |  | 3300 | освещение |  | 2018 | 3300 |
| 18. | с.Лешуконское,ул.Победы, д. 17 |  |  | 2400 | освещение |  | 2018 | 2400 |
| 19. | с.Лешуконское,ул.Красных Партизан, д. 91 |  |  | 1920 | освещение |  | 2018 | 1920 |
| 20. | с.Лешуконское,ул.Советская, д. 1А | 29:10:041004:82 | 39 | 1597 | установка скамеек | ограждение, детский игровой комплекс (песочница, столик, качели) | 2019 | 1597 |
| 21. | с.Лешуконское,ул.Советская, д. 8 | 29:10:041001:101 |  | 3500 | Получение заключения о проверке достоверности сметной стоимости в ГАУ АО «АРЦЦС» |  | 2019 | 0 |
|  |  |  |  |  | Урны, скамейки | Ограждение, парковка, детская площадка | 2020 | 3500 |
| 22. | с.Лешуконское,пер.Спортивный, д. 23 а | 29:10:041011:54 | 43 | 1830 | освещение | тротуары | 2021 | 0 |
| 23. | с.Лешуконское,ул.Бобрецова, д. 20а | 29:10:041009 | 52 | 1600 | освещение | тротуары | 2023 | 0 |
| 24. | с.Лешуконское,ул.Бобрецова, д. 22 | 29:10:041009:26 | 52 | 3100 | освещение |  | 2020 | 3100 |
| 25. | с.Лешуконское,ул.Водников, д. 21 | 29:10:041012:61 | 47 | 4400 | освещение | тротуары | 2022 | 0 |
| 26. | с.Лешуконское,ул.Водников, д. 21 а | 29:10:041012:68 | 41 | 1500 | установка скамеек | тротуары | 2022 | 0 |
| 27. | с.Лешуконское,ул.Конецгорская, д. 4 и д.8 | 29:10:041001:76/ 29:10:041001:80 | 54 | 3490 | освещение | тротуары | 2023 | 0 |
| 28. | с.Лешуконское,ул.Конецгорская, д. 50 а | 29:10:041001:90 | 33 | 3300 | освещение | тротуары | 2024 | 0 |
| 29. | с.Лешуконское,пер.Парковый, д. 6 | 29:10:041101:60 | 42 | 1200 | внутридворовые проезды | тротуары | 2024 | 0 |
|  | Итого |  |  | 78729 |  |  |  | 61409 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

(в редакции Постановления от "29" октября 2019г. № 525)

Адресный перечень объектов недвижимого имущества

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта

| № п/п | Месторасположение и наименование объекта | Площадь территории (кв. м.) | Виды работ, необходимых для благоустройства | Год выполнения работ по благоустройству | Благоустроено (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Лешуконское, ул. Октябрьская, 23 (Здание Аптеки) | 384,8 | снос здания | 2024 | 0 |
| 2. | с.Лешуконское, ул.Новоселова, 13 (Дом ремесел) | 298,4 | снос здания | 2019 | 298,4 |
| 3. | с.Лешуконское, ул.Красных Партизан, 13 (магазин «Юникор») | 1059 | устранение визуального мусора на фасаде здания, захламления отведенной территории | 2019 | 1059 |
| 4. | с.Лешуконское, ул.Победы, 5 (магазин «Умка») | 356,4 | устранение визуального мусора на фасаде здания | 2024 | 0 |
| 5. | с.Лешуконское, пер.Спортивный, 11 (Здание интерната) | 696 | снос здания | 2019 | 696 |
|  | Итого | 2794,6 |  |  | 2053,4 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

(в редакции Постановления от "29" октября 2019г. № 525)

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта  и в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории МО «Лешуконское»

| № п/п | Адрес |  |  | Площадь (кв.м.) | Год выполнения работ по благоустройству | Благоустроено (кв. м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Лешуконское, | ул. | Победы, д. 61 | 48,3 | 2024 | 0 |
| 2. | с.Лешуконское, | пер. | Третий, д. 3 | 135,4 | 2024 | 0 |
| 3. | с.Лешуконское, | ул. | Лесная, д. 22 | 56,1 | 2024 | 0 |
| 4. | с.Лешуконское, | ул. | Лесная, д. 30 | 62,6 | 2024 | 0 |
| 5. | с.Лешуконское, | ул. | Шилова, д. 10 | 714 | 2024 | 0 |
| 6. | с.Лешуконское, | ул. | Шилова, д. 11 | 159 | 2024 | 0 |
|  |  |  | Итого | 1175,4 |  | 0 |