Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2017 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Замена участка теплотрассы от дома № 44а до дома 40а по улице Первомайская в с. Лешуконское | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Замена участка теплотрассы от дома № 44а до дома 40а по улице Первомайская в с. Лешуконское | Уменьшение износа тепловых сетей котельной «СХТ» (РТП) с 70 % до 69 % на конец 2017 года | Уменьшение износа тепловых сетей котельной «СХТ» (РТП) до 69% | - |
| 2. | Обеспечение инженерно-коммунальной инфраструктурой новых жилых домов с. Лешуконское | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | - | Подключенные 5 домов к центральному теплоснабжению | - | - |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2017г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2017 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2017 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» | Всего | 1 518,8 | 0 | 1 344,8 | 174,0 | 0 | 1 518,8 | 0 | 1 344,8 | 174,0 | 0 |
|  | Замена участка теплотрассы от дома № 44а до дома 40а по улице Первомайская в с. Лешуконское |  | 1 503,9 | 0 | 1 344,8 | 159,1 | 0 | 1 503,9 | 0 | 1 344,8 | 159,1 | 0 |
|  | Обеспечение инженерно-коммунальной инфраструктурой новых жилых домов с. Лешуконское |  | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0 | 14,9 | 0 | 0 | 14,9 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» | Всего | 1 503,9 | 0 | 1 344,8 | 159,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | 0 |
|  | Замена участка теплотрассы от дома № 44а до дома 40а по улице Первомайская в с. Лешуконское |  | 1 503,9 | 0 | 1 344,8 | 159,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение инженерно-коммунальной инфраструктурой новых жилых домов с. Лешуконское |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Износ тепловых сетей котельной «СХТ» (РТП) | Проценты | 70 | 67 | 67 | - |
| 2. | Подключенные дома к центральному теплоснабжению | Количество | 0 | 0 | 0 | - |

Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

В 2017 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2017 год составил - 1 518,8  тыс. руб, в том числе: районный бюджет  – 174,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 344,8 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: определение стратегии и единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Замена участка теплотрассы от дома № 44а до дома 40а по улице Первомайская в с.Лешуконское

Сроки реализации 2017  год. Программа реализуется в два этапа.

2. Обеспечение инженерно-коммунальной инфраструктурой новых жилых домов с. Лешуконское

Сроки реализации 2017-2018  год. Программа реализуется в два этапа.

В 2017 году при реализации мероприятия 1 была проведена замена участка теплотрассы от дома № 44а до дома 40а по улице Первомайская в с.Лешуконское.

Мероприятие 2 не проводилось.

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная, но темпы роста замедляются в связи с уменьшением финансирования муниципальной программы. Данное мероприятия реализованы на территории одного муниципального образования МО «Лешуконское». При реализации мероприятий, по результатам электронного аукциона экономии бюджетных средств составила 5.5%.