Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)» за период январь - декабрь 2017 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие некоммерческого жилищного фонда в Лешуконском районе, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья | Отдел архитектуры и строительства | В 2017 году введено в эксплуатацию 501 кв. м жилья. Выдано 17 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. | да | да | нет |
| 2. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Отдел правовой и организационной работы | В рамках реализации программы в 2017 году улучшили свои жилищные условия путем получения субсидии на строительство жилья в сельской местности в категории «молодые специалисты» - 1 семья, в категории «граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий» 5 семей, в том числе из которых 2 многодетные семьи. Общая сумма субсидий составила: из федерального бюджета – 614 988 рублей, из областного бюджета – 1 692 500 рублей. Проведена работа по составлению договоров, участникам программы выданы свидетельства. | да | да | нет |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ  МО «Лешуконский  муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)» за период январь - декабрь 2017 г.

| № п/п | Наименование | Запланировано Сумма, руб. | Освоено, Сумма, руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 1323952 | 1323952 | 100 |
| 2 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, схемы территориального планирования района | 350000 | 350000 | 100 |
| 3 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 983536 | 983536 | 100 |
|  | Всего по программе | 2657488 | 2657488 | 100 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)» за период январь - декабрь 2017 г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Годовой объем ввода жилья к 2017 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе | кв. метров | 1157 | 600 | 501 |  |  |
| 2 | Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2017 году | % | 10 | 5 | 5 |  |  |
| 3 | Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | ед | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | семей | 3 | 2 | 2 |  |  |

Пояснительная записка по реализации муниципальной

программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)»  за период январь - декабрь 2017 г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)»  является отдел архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

| Цели муниципальной программы | – |  | Стимулирование развития жилищного строительства в Лешуконском муниципальном районе, повышение уровня доступности жилья для более широких слоев населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы |  | – |  | Создание условий по обеспечению устойчивого роста объемов ввода жилья в период реализации Программы и на последующие периоды. Поддержка программ строительства жилья, доступного для широких слоев населения. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве. Разработка и утверждение градостроительной документации. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном районе. Создание органами местного самоуправления благоприятных условий функционирования физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации программы. Вовлечение средств граждан в экономику жилищного строительства. Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий. Обеспечение жильем работников предприятий муниципального района. Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Обеспечение вновь застраиваемой территории инженерно-коммунальной инфраструктурой. |  |

В 2017 году введено в эксплуатацию 501 кв. м жилья. Выдано 17 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 3 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.   В рамках реализации федеральной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)».

Изменения и дополнения, внесенные в программу в течение 2017 года:

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 05 июня 2017 года №205 «О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» (2017-2020 годы)»