Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 год»

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2017 год составил – 2553,612 тыс. руб, в том числе:

| федеральный бюджет | - | 2154,25 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| областной бюджет | - | 380,162 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 19,2 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей  цели: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального  образования «Лешуконское».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

-    повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Лешуконское»;

-    повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Лешуконское»;

-   повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по       благоустройству территорий МО «Лешуконское».

В 2017 году в рамкам программы запланировано выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство дворовой территории по адресу с.Лешуконское, ул.Молодежная,  д.5. Предусмотрено средств субсидии на реализацию мероприятия – 1042,0 тыс.руб.

Администрацией МО «Лешуконское» 26.06.2017г. заключен муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории с ИП Смородин Иван Иович на сумму – 729,0 т.р.

04.07.2017г. «Подрядчик» приступил к выполнению работ. В соответствии с Графиком выполнения работ запланировано:

до 30.07.2017г. - выполнение строительных работ: ремонт дворовых проездов; проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

до 15.08.2017г. - устройство деревянных тротуаров; газонные ограждения; установка скамейки; оборудование детской и спортивной площадок;

до 30.08.2017г. - устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

По состоянию на 01.09.2017г. «Подрядчиком» все работы по благоустройству дворовой территории выполнены.

Собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

с.Лешуконское, ул. Молодежная, д. № 5, 09.08.2017г. проведено внеочередное общее собрание, на котором принято решение об обращении в администрацию МО «Лешуконское» с предложением использовать денежные средства, оставшиеся после проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома № 5 по ул.Молодежная села Лешуконское.

- Администрацией МО «Лешуконское» 01.09.2017г. заключены 3 (три) муниципальных контракта на приобретение материалов (пиломатериал, ПГС, скамейки и качели) для выполнения работ по благоустройству дворовой территории с ИП Рыжков Александр Евгеньевич на общую сумму – 284,412 т.р.

Средства районного бюджета (МО «Лешуконское») направлены на экспертизу смет.

Объем финансирования на выполнение благоустройства дворовой территории составил 1021,212 тыс.руб., в т.ч. из фед. бюджета – 861,4 тыс.руб., из обл.бюджета –152,012 тыс.руб., из районного бюджета – 7,8 тыс.руб.

2. Благоустройство территории общего пользования по адресу с.Лешуконское, ул.Победы, 19 (Площадь напротив Центрального универмага)  на 1-м этапе. Предусмотрено средств субсидии на реализацию мероприятия – 521,0 т.р.

19.06.2017г. Администрацией МО «Лешуконское» заключен муниципальный контракт на благоустройство территории общего пользования с ООО «Арт-Дизайн».

«Подрядчиком» выполнены следующие работы:

- устройство тротуара из железобетонных плит с южной и западной стороны участка;

- на территории площадью 1500 кв.м. проведена первоначальная планировка, подсыпка ПГС толщиной 10 см с выравниванием и укаткой;

- для дощатого помоста приобретена съемная надувная сцена;

- на въезде на площадь изготовлена и установлена деревянная декоративная арка;

В результате полученных дополнительных средств субсидии в размере 1000,0 тыс.руб., для обеспечения освещенности территории были приобретены энергосберегающие светодиодные светильники и лампы.

Объем финансирования на выполнение благоустройство территории общего пользования составил 1532,4 тыс.руб., в т.ч. из фед. бюджета – 1292,9 тыс.руб., из обл.бюджета –228,1 тыс.руб., из районного бюджета – 11,4 тыс.руб.

По результатам проведенной инвентаризации, количество территорий нуждающихся в благоустройстве:

- дворовых 200 из 240, площадью 37,4926 Га из 41,9863 Га.

- общественных 6 из 6, площадью 1,547 Га ил 1,547 Га.

Для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального  образования «Лешуконский муниципальный район», работа по благоустройству дворовых и общественных территорий будет продолжена.

Постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 21 декабря 2017 года № 539 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы».