Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2017-2020 годы» в 2017году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2017 год составил – 1628,01 тыс. руб, в том числе:

| районный бюджет | - | 385,28 тыс. руб.; |
| --- | --- | --- |
| областной бюджет | - | 1242,73 тыс. руб. |

Программа разработана для достижения следующей  цели: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения   в соответствии с нормативными требованиями.

Программные мероприятия на 2017 год направлены на решение следующих задач:

1. Постоянное  улучшение  качества  предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства и реконструкции существующих объектов;

3. Постоянное совершенствование   схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Для повышения надежности работы систем водоснабжения и снижения аварийности в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

Заключен муниципальный контракт с «Подрядчиком» ООО «Арт-Дизайн» на  выполнение работ по замене участка сети водоснабжения по ул. Шилова и по ул. Конецгорская в с.Лешуконское (670м.).

Объем финансирования – 1380,81 тыс.руб., в т.ч.:

из районного бюджета  - 138,08 тыс.руб.

из областного бюджета – 1242,73 тыс.руб.

Работы «Подрядчиком» выполнены в срок и в полном объеме.

Для соблюдения технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям в 2017 году выполнены следующие мероприятий:

- Произведена частичная оплата за выполненные проекты зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения;

- Получена гидролигическая информация по р.Вашка и р.Мезень;

- Проведена экспертиза двух проектов ЗСО

По результатам проведенной работы Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области утверждено 10 (из 28)проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения для Администрации МО «Лешуконский муниципальный район». Объем финансирования из районного бюджета  - 247,2 тыс.руб.

Работа по получению 18 проектов зон будет продолжено в 2018 году.