Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель программы - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Соисполнители программы – Администрация МО «Лешуконское».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства заинтересованных лиц (граждан)). Общий объем финансирования Программы на 2018 год составил – 2240,15 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 1558,96 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 435,18 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 199,41 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 46,60 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

В 2018 году в рамкам программы запланировано благоустройство:

1. Дворовой территории по адресу с.Лешуконское, ул.Октябрьская, д.27. Предусмотрено средств субсидии – 978,4 тыс.руб.

На дворовой территории площадью 2500 кв.м выполнены следующие мероприятия:

- ремонт дворового проезда;

- строительство хоз.построек;

- приобретение средства защиты от влаги, для покрытия дверей хоз.построек;

Работы по благоустройству выполнялись:

- силами жильцов (разборка старых хоз.построек, вывоз мусора, покрытие дверей хоз.построек средством защиты от влаги);

- «Подрядчиком» ИП Чугунцов В.В.(ремонт дворового проезда, строительство хоз.построек).

В результате приобретенных в 2017 году в рамках программы энергосберегающих светодиодных светильников обеспечено освещение многих дворовых территорий.

Объем финансирования на выполнение благоустройства дворовой территории составил 978,4 тыс.руб., в т.ч. из фед. бюджета – 701,4 тыс.руб., из обл.бюджета – 145,7 тыс.руб., из бюджета поселений – 84,7 тыс.руб., внебюджетные средства – 46,6 тыс.руб.

2. Территории общего пользования по адресу с.Лешуконское, ул.Победы, 19 (Площадь напротив Центрального универмага) 2-й этап. Предусмотрено средств субсидии – 1261,76 т.р.

На территории выполнены следующие мероприятия:

- планировка площади;

- устройство ограждения;

- установка скамьи со спинкой;

- установка скамьи деревянной;

- установка детского игрового комплекса;

- строительство хоз.постройки.

Работы на территории выполнены «Подрядчиком» ООО «Строй-Галерея»

В результате полученных дополнительных средств субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 300,0 тыс.руб., приобретены:

- уличная новогодняя Альпийская ель (10м.);

- новогодняя продукция – игрушки для ели, надувные Дед Мороз и Снеговик.

Объем финансирования на выполнение благоустройство территории общего пользования составил 1261,76 тыс.руб., в т.ч. из фед. бюджета – 857,55 тыс.руб., из обл.бюджета – 289,51 тыс.руб., из районного бюджета – 114,7 тыс.руб.

По результатам проведенной инвентаризации, количество территорий нуждающихся в благоустройстве:

- дворовых 163 из 236, площадью 286220 кв.м. из 414628 кв.м.

- общественных 6 из 6, площадью 13970 кв.м. из 13970 кв.м.

Для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», работа по благоустройству дворовых и общественных территорий будет продолжена.