Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2018 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение резервного источников снабжения электрической энергией | Наличие 8 резервных источников электрической энергией | Наличие 8 резервных источников электрической энергией | - |
| 2. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение кабельно-проводниковой продукции | Подключение дизельного генератора | - | - |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2018г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2018 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» | Всего | 1 206,92 | 0 | 1 206,92 | 0 | 0 | 1 206,92 | 0 | 1 206,92 | 0 | 0 |
| 1. | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией |  | 1 171,82 | 0 | 1 171,82 | 0 | 0 | 1 171,82 | 0 | 1 171,82 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции |  | 35,1 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 35,1 | 0 | 35,1 | 0 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» | Всего | 1 206,92 | 0 | 1 206,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией |  | 1 171,82 | 0 | 1 171,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение кабельно-проводниковой продукции |  | 35,1 | 0 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество резервных источников электрической энергии | Штуки | 7 | 8 | 8 | - |

Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

В 2018 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2018 год составил - 1 206,92  тыс. руб, в том числе:		      районный бюджет  – 0,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 206,92 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: определение стратегии и единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- Приобретение резервного источника снабжения электрической энергией

Сроки реализации 2018 год. Мероприятие реализуется в один этап.

2. Приобретение кабельно-проводниковой продукции

Сроки реализации 2018-2019 год. Мероприятие реализуется в один этап.

В 2018 году при реализации мероприятия 1 было осуществлено приобретение резервного источника снабжения электрической энергией (дизельного генератора) мощностью 200 кВт для котельной «Аэропорт».

В рамках реализации мероприятия 2, были заключены муниципальные контракты на приобретение кабельно-проводниковой продукции для подключения дизельного генератора, приобретенного в рамках мероприятия 1. В 2018 году был оплачен аванс  в размере 15% стоимости продукции. Доставка товара и остальная оплата будут произведены в 2019 году.

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная, но темпы роста замедляются в связи с уменьшением финансирования муниципальной программы. Данное мероприятия реализованы на территории одного муниципального образования 
МО «Лешуконское».