Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы»

В 2018 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2018 год составил – 6158,28 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 395,90 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 5762,38 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшенным покрытием.

В 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- Приобретен ПГС на автом.дорогу подъезд к свалке от автодороги "Лешуконское-Ущелье" в объеме 177 м.куб. – 321,8 тыс.руб.;

- Выполнены работы по ремонту дорог по ул.Полевая и по ул.Школьная, протяженностью 0,5 км.и общей площадью 4,1 тыс.м.кв.;

Проведение ремонтных работ на автом. дороге подъезд к свалке от автодороги "Лешуконское-Ущелье" запланировано на 2019 год.