Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2017-2020 годы» в 2018году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2018 год составил – 285,6 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| районный бюджет | - | 285,60 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 0,00 тыс. руб. |

Программа разработана для достижения следующей цели: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

Программные мероприятия на 2018 год направлены на решение следующих задач:

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства и реконструкции существующих объектов;

3. Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Для повышения надежности работы систем водоснабжения и снижения аварийности в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

Заключены договоры:

- на оказание услуги по составлению сметы на демонтаж, монтаж и устройство коммуникаций водонапорной башни по системе «Рожновского» на территории МО «Лешуконский МР» с ИП Михеева А.В.;

- на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости работ по объекту: «Замена водонапорной башни в с.Лешуконское», расположенному по адресу: Архангельская обл., с.Лешуконское, ул.Новоселова с ООО «АрхРЦЦС».

Объем финансирования – 28,0 тыс.руб., в т.ч.:

из районного бюджета - 28,0 тыс.руб.

Работы по договорам выполнены в срок.

Выполнение работ по замене водонапорной башни запланированы на 2019 год.

Для соблюдения технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям в 2018 году выполнены следующие мероприятий:

1. Произведена оплата за разработку проектов зон санитарной охраны 14 подземных источников питьевого водоснабжения;
2. Проведена экспертиза проектов ЗСО

По результатам проведенной работы Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области утверждено 25 (из 28) проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения для Администрации МО «Лешуконский муниципальный район». Объем финансирования из районного бюджета - 238,0 тыс.руб.

Работа по получению 3 проектов ЗСО (с. Юрома № 382, Березник № 1472, с. Ценогора № 193) будет продолжена в 2019 году.