Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» в 2020 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2020 год составил – 7617,65 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1210,00 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 6407,65 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшенным покрытием.

Объем использования финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 7494,54 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1210,00 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 6284,54 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

Выполнены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д.Кеслома" – 466,65026 тыс.руб. (880м.);

Ремонт моста в 12 км от с. Вожгора по автомобильной дороге «Вожгора-Шегмас- Ларькино» в урочище «Микитчино» - 28,736 тыс.руб.(14 пог.м.);

- Ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к свалке от автодороги Лешуконское-Ущелье» – 203,0 тыс.руб. (0,303 км.);

- Ремонт моста в с. Юрома – 34,6 тыс.руб.(12 пог.м.);

-Приобретение щебня для ремонта подъездных путей к с. Юрома от автомобильной дороги Лешуконское-Мезень (1255,65 м.куб.)