Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Соисполнители программы – Администрация МО «Лешуконское».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства заинтересованных лиц (граждан)). Общий объем финансирования Программы на 2020 год составил – 3942,16 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 1838,32 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1929,02 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 71,12 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 103,64 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

В 2020 году в рамкам программы запланировано и выполнено благоустройство:

1. **1. Дворовой территории по адресу ул.Советская, д.8.** Предлагаемый бюджет – 529,03 тыс.руб.

На дворовой территории площадью 3500 кв.м выполнены следующие мероприятия:

- устройство парковки,

- устройство ограждения,

- установка урн,

- установка детского игрового комплекса (песочница, стол со скамьями, качели).

Работы по благоустройству выполнены «Подрядчиком» ИП Чугунцов В.В.

Объем финансирования на выполнение благоустройства дворовой территории составил 529,03 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 408,71 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 8,34 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 8,34 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 103,64 тыс. руб.; |

**2. Территории общего пользования по адресу:**

1. 1 с.Лешуконское, ул.Октябрьская, 19 - Парк им.В.И. Ленина. Предлагаемый бюджет – 1030,61 тыс. руб.

На территории выполнены следующие мероприятия:

- устройство тротуара и площадки из тротуарной плитки;

- приобретены и установлены два бетонных вазона для цветов;

. планировка части территории;

Работы на территории выполнены «Подрядчиком» ИП Чугунцов В.В.

В 2021 году работы по благоустройству парка будут продолжены.

1. с.Лешуконское, ул.Красных Партизан - Парк памяти жертвам интервенции на Севере 1918-21г.г. Предлагаемый бюджет – 509,02 тыс. руб

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется провести следующие виды работ.

Установить:

- мемориальные доски на Памятник;

- парковые деревянных скамейки на металлическом каркасе**;**

- металлические урны для мусора;

- информационные стенды;

# - вазон для цветов бетонный 2-х уровневый;

- деревянный мостик для перехода через теплотрассу;

- светильники – 8 шт.;

Обустроить тротуарную дорожку и площадку.

В 2020 году приобретены – тротуарная плитка, бордюрный камень, вазон для цветов.

В результате полученных дополнительных средств субсидии из федерального и областного бюджетов приобретены 2 парковые скамейки и деревянный мостик через теплотрассу.

В 2021 году работы по благоустройству парка будут продолжены.

Объем финансирования на выполнение благоустройства территорий общего пользования составил 1521,63 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 1429,67 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 29,18 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 62,78 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

В августе из областного бюджета бюджету района предоставлен иной межбюджетный трансферт на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в объеме 1891,500 тыс.руб., данные средства перераспределены бюджетам:

- МО «Лешуконское» - 1175,25 тыс.руб.;

- МО «Вожгорское» - 301.25 тыс.руб.;

- МО «Олемское» - 220,75 тыс.руб.;

- МО «Юромское» - 194,250 тыс.руб.

Результаты исполнения мероприятий:

-количество благоустроенных дворовых территорий – 3;

-количество благоустроенных общественных территорий – 4;

-приобретение уборочной и коммунальной техники – 17.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вожгорское | с.Вожгора у здании администрации (д.235)- благоустройство ОТ | Приобретение: игровой комплекс |
| с.Вожгора - благоустройство ОТ, ремонт мостовых от д.204 до берега реки Мезень (приобретение пиломатериалов) | Приобретение: пиломатериалов |
| Лешуконское | с.Лешуконское, ул.Конецгорская между домами 6 и 43 - благоустройство ДТ | Приобретение: игровой комплекс, урны |
| с.Лешуконское, ул.Парковая напротив магазина (Парковая, д.1) - благоустройство ДТ | Приобретение: игровой комплекс, урны |
| с.Лешуконское, ул.Садовая между домами 27 Б и 31 А - благоустройство ДТ | Приобретение: игровой комплекс, скамейки |
| с.Лешуконское ул. Победы, ул.Октябрьская благоустройство ОТ (Установка урн вдоль тротуаров) | Приобретение: скамейка со спинкой |
| с.Лешуконское -приобретение уборочной и коммунальной техники | Приобретение триммеров для обкоса травы; снегоуборочной техники; |
| Олемское | с.Олема - благоустройство ОТ (улицы населенного пункта) | Приобретение: триммер для обкоса травы; снегоуборочная техника |
| п.Усть-Чуласа - благоустройство ОТ (улицы населенного пункта) | Приобретение: триммер для обкоса травы; снегоуборочная техника |
| д.Чуласа - благоустройство ОТ (улицы населенного пункта) | Приобретение: триммер для обкоса травы; |
| п.Кеба - благоустройство ОТ (улицы населенного пункта) | Приобретение: триммер для обкоса травы; |
| Юромское | с.Юрома - благоустройство ОТ – ремонт дороги | Приобретение ПГС для ремонта дороги местного значения в с.Юрома (спуск к магазину д.78) |

Объем финансирования на выполнение благоустройства территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники составил 1891,50 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1891,50 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 0,00 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

Для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», работа по благоустройству дворовых и общественных территорий будет продолжена до 2024 года, на период действия муниципальной программы.