Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы»

за период январь - декабрь 2020 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Износ тепловых сетей котельной РТП -58% | Износ тепловых сетей котельной РТП -58% | - |
| 2. | Разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Количество разработанных программ - 3 | Количество разработанных программ - 3 | - |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» за период январь – декабрь 2020г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2020 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» | Всего | 1 012,0 | 0 | 0 | 1 012,0 | 0 | 1 012,0 | 0 | 0 | 1 012,0 | 0 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей |  | 960,0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 |
| 2. | Разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | 52,0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» | Всего | 1 012,0 | 0 | 0 | 1 012,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей |  | 960,0 | 0 | 0 | 960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | 52,0 | 0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Износ тепловых сетей котельной РТП | % | 67 | 58 | 58 | - |
| 2. | Количество разработанных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры | Штуки | 1 | 3 | 3 | - |

Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы»

В 2020 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2020 год составил - 1 012,0 тыс. руб, в том числе:		      районный бюджет  – 1 012,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: определение стратегии и единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- приобретение металлических труб для замены тепловых сетей

Сроки реализации 2020  год. Мероприятие реализуется в один этап.

- разработка программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований

Сроки реализации 2020  год. Мероприятие реализуется в один этап.

В 2020 году при реализации мероприятия 1 было приобретено 370 метров металлических труб для замены тепловых сетей котельной РТП. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

В рамках реализации мероприятия 2, были разработаны и утверждены программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры двух муниципальных образований: МО «Вожгорское» и МО «Койнасское».

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная, но темпы роста замедляются в связи с уменьшением финансирования муниципальной программы. Данные мероприятия реализованы на территории муниципальных образований: 
МО «Лешуконское», МО «Вожгорское» и МО «Койнасское».