Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2017-2020 годы» в 2020 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2020 год составил – 2193,49 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| районный бюджет | - | 260,37 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1933,12 тыс. руб. |

Программа разработана для достижения следующей цели: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

Программные мероприятия на 2019 год направлены на решение следующих задач:

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства и реконструкции существующих объектов;

3. Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Объем использования финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 2193,49 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1933,12 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 260,37 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

Для повышения надежности работы систем водоснабжения и снижения аварийности в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. Завершены работы по монтажу водонапорной башни по адресу: Архангельская обл., с.Лешуконское, ул.Новоселова - установка ограждения ЗСО, прокладка труб и установка колодцев. Монтаж выполнен фирмой ООО «ТагМаш».
2. За счет резервного фонда администрации приобретены материалы для устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения в р-не ул. Конецгоркая в с.Лешуконское
3. Демонтированы 2 старые водонапорные башни.