Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения населенных пунктов МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2021-2025 годы» в 2021 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2021 год составил – 243,0 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| районный бюджет | - | 243,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 0,00 тыс. руб. |

Программа разработана для достижения следующей цели: повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.

Программные мероприятия на 2021 год направлены на решение следующих задач:

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства и реконструкции существующих объектов;

3. Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Объем использования финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 69,0 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 69,00 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

Для повышения надежности работы систем водоснабжения и снижения аварийности в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнены работы по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лешуконское». Работы выполнены фирмой ООО «ЭнергоАудит».