Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы»

за период январь - декабрь 2021 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Износ тепловых сетей - 45% | Износ тепловых сетей - 45% | - |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям | Количество актуализированных схем - 1 | Количество актуализированных схем - 1 | - |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» за период январь – декабрь 2021г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2021 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2021 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» | Всего | 3 587,6 | 0 | 3 540,6 | 47,0 | 0 | 3 587,6 | 0 | 3 540,6 | 47,0 | 0 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей |  | 3 540,6 | 0 | 3 540,6 | 0 | 0 | 3 540,6 | 0 | 3 540,6 | 0 | 0 |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям |  | 47,0 | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | 47,0 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» | Всего | 3 587,6 | 0 | 3 540,6 | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей |  | 3 540,6 | 0 | 3 540,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям |  | 47,0 | 0 | 0 | 47,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы»

за 2021 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Износ тепловых сетей | % | 50 | 45 | 45 | - |
| 2. | Количество актуализированных схем | Штуки | 0 | 1 | 1 | - |

Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы»

В 2021 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2021 год составил – 3 587,6 тыс. руб, в том числе:		      районный бюджет  – 47,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 3 540,6 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: определение стратегии и единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- приобретение металлических труб для замены тепловых сетей

Сроки реализации 2021  год. Мероприятие реализуется в один этап.

- актуализация схем теплоснабжения по муниципальных образований

Сроки реализации 2021  год. Мероприятие реализуется в один этап.

В 2021 году при реализации мероприятия 1 было приобретено 1 643 метра металлических труб для замены тепловых сетей котельных РТП и МРУ. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

В рамках реализации мероприятия 2, была актуализирована схема теплоснабжения МО «Лешуконское».

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная, но темпы роста увеличиваются в связи с увеличением финансирования муниципальной программы. Данные мероприятия реализованы на территории муниципальных образований: 
МО «Лешуконское».