Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы» в 2021 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2021 год составил – 7797,65 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1317,75 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 6479,90 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшенным покрытием.

Объем использования финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 6449,90 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,00 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1317,75 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 5132,15 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

Выполнены следующие мероприятия:

-Приобретение ПГС и щебень для автомобильной дороги Подъезд к свалке от автодороги Лешуконское-Ущелье» -363 м.куб.;

- Текущий ремонт автомобильной дороги в с.Юрома" – 0,16 км.;

- Содержание автомобильных дорог (снегоочистка, грейдирование) – 251,7 км.