Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы»

за период январь - декабрь 2021 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие некоммерческого жилищного фонда в Лешуконском районе, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья | Отдел архитектуры и строительства | В 2021 году введено в эксплуатацию 343,3 кв. м жилья (4 индивидуальных жилых домов) | да | да | нет |
| 2. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Отдел правовой и организационной работы | В рамках реализации программы в 2021 году улучшили свои жилищные условия путем получения субсидии на строительство жилья в сельской местности – 2 семьи, Общая сумма субсидий составила: из федерального бюджета – 254104,24 рублей, из областного бюджета – 1090924,86 рублей, из местного бюджета – 67497,04 рублей. Проведена работа по составлению договоров, участникам программы выданы свидетельства. | да | да | нет |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения  и реализации муниципальных

программ  МО «Лешуконский  муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы» за период январь - декабрь 2021 г.

| № п/п | Наименование | Запланировано Сумма, руб. | Освоено, Сумма, руб. | Процент исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий» | 1412526,14 | 1412526,14 | 100 |
| 2 | Разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, схемы территориального планирования района | - | - | - |
| 3 | Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 510300,00 | 510300,00 | 100 |
|  | Всего по программе | 1922826,14 | 1922826,14 | 100 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский  муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы» за период январь - декабрь 2021 г.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Годовой объем ввода жилья к 2021 году, включая некоммерческий жилищный фонд в Лешуконском районе | кв. метров | 1140 | 500 | 343,3 |  | Отток населения, ввиду отсутствия рабочих мест. Финансовая составляющая, не все могут позволить себе построить дом. |
| 2 | Доля семей, улучшившая свои жилищные условия, обеспеченная доступным и комфортным жильем к 2021 году | % | 8 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Количество обеспеченных проектной документацией на обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи | семей | 9 | 3 | 4 |  |  |

Пояснительная записка по реализации муниципальной

программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы»  за период январь - декабрь 2021 г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2024 годы»  является отдел архитектуры и строительства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

| Цели муниципальной программы | – |  | Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район», повышение уровня доступности жилья для более широких слоев населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи муниципальной программы |  | – |  | Создание условий по обеспечению устойчивого роста объемов ввода жилья в период реализации Программы и на последующие периоды. Поддержка программ строительства жилья, доступного для широких слоев населения. Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве. Разработка и утверждение градостроительной документации. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном районе. Создание органами местного самоуправления благоприятных условий функционирования физическим и юридическим лицам, принимающим участие в реализации программы. Вовлечение средств граждан в экономику жилищного строительства. Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий. Обеспечение жильем работников предприятий муниципального района. Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей. Увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Обеспечение вновь застраиваемой территории инженерно-коммунальной инфраструктурой. |  |