Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель программы - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Соисполнители программы – Администрация МО «Лешуконское».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства заинтересованных лиц (граждан)). Общий объем финансирования Программы на 2019 год составил – 2373,60 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 2234,86 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 45,61 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 75,61 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 17,52 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

В 2019 году в рамкам программы запланировано и выполнено благоустройство:

1. Дворовой территории по адресу ул.Советская, д.1А.

На дворовой территории площадью 1597 кв.м выполнены следующие мероприятия:

- Установка скамеек;

- Установка детского игрового комплекса (песочница, столик, качели);

- Устройство ограждения территории МКД.

Работы по благоустройству выполнялись:

- силами жильцов (разборка старого ограждения, озеленение территории);

- «Подрядчиком» ИП Чугунцов В.В (установка скамеек, установка детского игрового комплекса, устройство ограждения).

Объем финансирования на выполнение благоустройства дворовой территории составил 370,38 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 339,03 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 6,92 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 6,92 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 17,52 тыс. руб.; |

2. Территории общего пользования по адресу с.Лешуконское, ул.Победы, 19 (Площадь напротив Центрального универмага) 3-й этап.

На территории выполнены следующие мероприятия:

- планировка части территории;

- установка тренажеров спортивного комплекса;

- монтаж навеса для уличных тренажеров;

- установка стационарных скамеек и урн;

- приобретение торговых палаток.

Работы на территории выполнены «Подрядчиком» ООО «Сполохи».

В результате полученных дополнительных средств субсидии из федерального и областного бюджетов в размере 300,0 тыс.руб., приобретены:

- новогодняя продукция – макушка «Кремлевская звезда», игрушки и декоративное ограждение для уличной ствольной ели.

Объем финансирования на выполнение благоустройство территории общего пользования составил 2003,22 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 1895,83 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 38,69 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 68,69 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,00 тыс. руб.; |

Для повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Лешуконский муниципальный район», работа по благоустройству дворовых и общественных территорий будет продолжена до 2024 года, на период действия муниципальной программы.