Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы»

за период январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обустройство твердого покрытия и ограждений 68 контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Обустройство твердого покрытия и ограждений 164 контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». | Обустройство 68 контейнерных площадок в МО «Лешуконское». | Обустроено 29 контейнерных площадок. Выполнено межевание ПВН в Койнасе, Вожгоре. | - |
| 2. | Межевание пункта временного накопления в МО «Койнасское» и «Вожгорское». | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Межевание пункта временного накопления в МО «Койнасское» и «Вожгорское». | Выполнено межевание ПВН в Койнасе, Вожгоре. | Выполнено межевание ПВН в Койнасе, Вожгоре. | - |
| 3. | Приобретение 204 контейнера для накопления ТКО | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение 204 контейнера для накопления ТКО | - | - | - |
| 4. | Содержание 98 площадок ТКО в МО «Лешуконское» | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Содержание 98 площадок ТКО в МО «Лешуконское» | - | - | - |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы»

за период январь - декабрь 2019 г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2019 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы |  | Всего | 10948,4 | 0 |  | 8787,9 | 2160,5 | 0 | 10948,4 | 0 | 8787,9 | 2160,5 | 0 |
| 1. | Обустройство твердого покрытия и ограждений 68 контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». |  |  | 6100 | 0 |  | 4765,6 | 1344,4 | 0 | 4765,6 | 0 | 4765,6 | 1344,4 | 0 |
| 2. | Межевание пункта временного накопления в МО «Койнасское» и «Вожгорское». |  |  | 50,0 | 0 |  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 3. |  | Приобретение 204 контейнера для накопления ТКО |  | 1956,9 |  | 0 | 1565,5 | 391,4 | 0 | 0 | 0 | 1565,5 | 391,4 | 0 |
| 4. |  | Содержание 98 площадок ТКО в МО «Лешуконское» |  | 2831,5 |  | 0 | 2406,8 | 424,7 | 0 | 0 | 0 | 2406,8 | 424,7 | 0 |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов |  | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет |  | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 |
|  | Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы | Всего |  | 1 206,92 |  | 0 | 1 206,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Обустройство твердого покрытия и ограждений 68 контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». |  |  | 1 171,82 |  | 0 | 2393,16 | 675,10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Межевание пункта временного накопления в МО «Койнасское» и «Вожгорское». |  |  | 49,93 |  | 0 | 49,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Приобретение 204 контейнера для накопления ТКО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Содержание 98 площадок ТКО в МО «Лешуконское» |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы»

за период январь - декабрь 2019 г.

за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы» за период январь - декабрь 2019 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство твердого покрытия и ограждений 68 контейнерных площадок ТКО в МО «Лешуконское». | Штуки | 0 | 68 | 29 | - |
| 2 | Межевание пункта временного накопления в МО «Койнасское» и «Вожгорское». | Штуки | 0 | 2 | 2 | - |

Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Обеспечение экологической безопасности на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2019-2021 годы»

В 2019 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджета. Общий объем финансирования Программы на 2019 год составил – 6100 тыс. руб, в том числе:		      районный бюджет  – 1344,4 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 4765,6 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Лешуконский  муниципальный район», стабилизация и улучшение экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на окружающую среду на территории муниципального образования «Лешуконский  муниципальный район».

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. улучшение экологического образования населения Лешуконского района;

2.  повышение экологической безопасности населения;

3. совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

В 2019 году при реализации мероприятия 1 было обустроено 29 контейнерных площадок в с. Лешуконском, выполнено межевание двух земельных участков в с. Койнас и с. Вожгора.

В рамках реализации мероприятия были заключены 2 муниципальных контракта на обустройство контейнерных площадок и межевание земельных участков.

Целевые показатели достигнуты частично, динамика положительная, но темпы роста замедляются в связи с уменьшением финансирования муниципальной программы. Данное мероприятия реализованы на территории трех  муниципальных  образований: 
МО «Лешуконское», «Вожгорское», «Койнасское».