Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы»

за период январь - декабрь 2022 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Разработка и актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям | Количество актуализированных схем - 4 | Количество актуализированных схем - 4 | - |
| 2. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Износ тепловых сетей - 43% | Износ тепловых сетей - 43% | - |
| 3 | Приобретение котла водогрейного твердотопливного | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Приобретение котла водогрейного твердотопливного | Количество обновленного оборудования котельных - 1 | Количество обновленного оборудования котельных - 1 |  |
| 4 | Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных и дымовых труб | Управление экономического развития и муниципального хозяйства | Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных и дымовых труб | Количество освидетельствованных объектов -10 | Количество освидетельствованных объектов -10 |  |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» за период январь – декабрь 2022г.

(нарастающим итогом с начала года), тыс. руб.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г., тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» | Всего | 4076,17 | 0 | 3 755,17 | 321,0 | 0 | 4076,17 | 0 | 3 755,17 | 321,0 | 0 |
| 1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям |  | 121,0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 | 121,0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 |
| 2. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей |  | 2059,43 | 0 | 2059,43 | 0 | 0 | 2059,43 | 0 | 2059,43 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение котла водогрейного твердотопливного |  | 1695,74 | 0 | 1695,74 | 0 | 0 | 1695,74 | 0 | 1695,74 | 0 |  |
| 4 | Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных и дымовых труб |  | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего, тыс. руб. | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2021-2025 годы» | Всего | 4076,17 | 0 | 3 755,17 | 321,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям |  | 121,0 | 0 | 0 | 121,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей |  | 2059,43 | 0 | 2059,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение котла водогрейного твердотопливного |  | 1695,74 | 0 | 1695,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое освидетельствование конструкций зданий котельных и дымовых труб |  | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы»

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество актуализированных схем | Штуки | 1 | 4 | 4 | - |
| 2. | Износ тепловых сетей | % | 45 | 43 | 43 | - |
| 3 | Количество обновленного оборудования котельных | Штуки | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | Количество освидетельствованных объектов | Штуки | 0 | 10 | 10 | - |

Пояснительная записка к отчету выполнение муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы»

В 2022 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местого бюджетов. Средства областного бюджета получены из резервного фонда правительства Архангельской области.

Общий объем финансирования Программы на 2022 год составил – 4076,17 тыс. руб, в том числе:	     районный бюджет  – 321,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 3755,17 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: определение стратегии и единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- разработка и актуализация схем теплоснабжения по муниципальным образованиям с учетом разработанных документов территориального планирования и программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Сроки реализации 2022  год.

- приобретение металлических труб для замены тепловых сетей. Сроки реализации 2022  год.

- приобретение котла водогрейного твердотопливного. Сроки реализации 2022  год.

- техническое освидетельствование конструкций зданий котельных и дымовых труб. Сроки реализации 2022  год.

В 2022 году в рамках реализации мероприятия №1 Программы выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения МО «Лешуконское» и МО «Ценогорское», а так же разработана схема теплоснабжения МО «Койнасское».

В рамках реализации мероприятия №2 Программы приобретены металлические трубы в тепловой изоляции в количестве 1050 метров. Произведена замена участков ветхих тепловых сетей на улицах Садовая, Октябрьская, Победы, Комсомольская и Советская на новые. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

В рамках реализации мероприятия №3 Программы проведено техническое освидетельствования конструкций 5 зданий котельных и 5 дымовых труб.

В рамках реализации мероприятия №4 Программы на котельную МРУ приобретен котел водогрейный твердотопливный КВм-2,33. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная, темпы роста увеличиваются в связи с увеличением финансирования муниципальной программы. Данные мероприятия реализованы на территории муниципальных образований: МО «Лешуконское», МО «Ценогорское», МО «Койнасское».

В рамках реализации мероприятий программы были проведены 2 электронных аукциона на общую сумму 6 026,24 тыс.руб. В результате проведенных процедур образовалась экономия бюджетных средств в размере 2 271,07 тыс.руб., что составило 37,7%. Сэкономленные средства были возвращены в областной бюджет.

Инновационные проекты не внедрялись.

В результате исполненных мероприятий повысилась эффективность работы котельных с.Лешуконское, а так же снизились потери тепловой энергии в сетях.

В 2022 году изменения в программу вносились 2 раза. В связи с выделением областных средств добавлялись соответствующие мероприятия. Ранее запланированные мероприятия не исключались.