Пояснительная записка к отчету

Выполнение муниципальной программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2026 годы» в 2022 году

Ответственный исполнитель по программе - Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы на 2022 год составил – 10980,1 тыс. руб, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,0 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1365,0 тыс. руб.; |
| районный бюджет | - | 9615,1 тыс. руб.; |

Программа разработана для достижения следующей цели: Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1) Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов;

2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

3) Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшенным покрытием.

Объем использования финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 9808,3 тыс.руб., в т.ч.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| федеральный бюджет | - | 0,0 тыс. руб.; |
| областной бюджет | - | 1365,0 тыс. руб.; |
| бюджет поселений | - | 8443,3 тыс. руб.; |
| внебюджетные средства | - | 0,0 тыс. руб.; |

Выполнены следующие мероприятия:

-Ремонт моста в д.Кысса – 11,4 пог.м. (общая площадь моста, введенного в эксплуатацию после ремонта, приведенная к однополосному исчислению).

- Содержание автомобильных дорог (снегоочистка, грейдирование) – 251,7 км.