Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ Лешуконского

муниципального округа

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лешуконского муниципального округа»

за период январь - декабрь 2023 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Износ тепловых сетей - 41% | Износ тепловых сетей - 41% | - |
| 2. | Приобретение котла водогрейного твердотопливного | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | Приобретение котла водогрейного твердотопливного | Количество обновленного оборудования котельных - 4 | Количество обновленного оборудования котельных - 4 | - |
| 3 | Приобретение дымовой трубы на котельную РТП | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | Приобретение дымовой трубы на котельную РТП | Количество обновленного оборудования котельных - 1 | Количество обновленного оборудования котельных - 1 |  |
| 4 | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией | Количество резервных источников электрической энергии - 10 | Количество резервных источников электрической энергии - 10 |  |

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ Лешуконского

муниципального округа

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лешуконского муниципального округа» за период январь - декабрь 2023 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| Номер и наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель соисполнитель | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Приобретение металлических труб для замены тепловых сетей | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | 2784,41 | 2784,41 | 0,0 | 0,0 | 2784,41 | 2784,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретено 1890 метром стальные трубы в тепловой изоляции |
| Приобретение котла водогрейного твердотопливного | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | 1769,27 | 1769,27 | 0,0 | 0,0 | 1769,27 | 1769,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретено три котла водогрейных твёрдотопливных КВр-0,93 |
| Приобретение дымовой трубы на котельную РТП | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | 1061,07 | 1061,07 | 0,0 | 0,0 | 1061,07 | 1061,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретена дымовая труба на котельную |
| Приобретение резервных источников снабжения электрической энергией | Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности | 1493,09 | 1493,09 | 0,0 | 0,0 | 1045,16 | 1045,16 | 447,93 | 447,93 | 0,0 | 0,0 | Приобретено два резервных источника снабжения электрической энергией (дизельных генератора) |
| Итого по муниципальной программе | - | 7107,84 | 7107,84 | 0,0 | 0,0 | 6659,91 | 6659,91 | 447,93 | 447,93 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 8

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ Лешуконского

муниципального округа

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Лешуконского муниципального округа»

за 2023 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (факт) | План | Факт | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Лешуконского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обновленного оборудования котельных | шт. | 1 | 5 | 5 | 0 | - |
| 2 | Износ тепловых сетей котельной с Лешуконское | % | 43 | 41 | 41 | 0 | - |
| 3 | Количество резервных источников электрической энергии | шт. | 8 | 10 | 10 | 0 | - |

Пояснительная записка к отчету выполнение муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Лешуконского муниципального округа»

В 2023 году

Ответственный исполнитель по программе - Отдел экономики, ЖКХ, дорожной деятельности администрации Лешуконского муниципального округа.

Финансирование Программы осуществлено за счет средств областного и местого бюджетов. Средства областного бюджета получены из резервного фонда правительства Архангельской области.

Общий объем финансирования Программы на 2023 год составил – 7107,84 тыс. руб, в том числе:	     районный бюджет  – 447,93 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 6 659,91 тыс. руб.

Программа разработана для достижения следующих основных целей: определение стратегии и единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- приобретение металлических труб для замены тепловых сетей. Сроки реализации 2023 год.

- приобретение котла водогрейного твердотопливного. Сроки реализации 2023  год.

- приобретение резервных источников снабжения электрической энергией. Сроки реализации 2023 год.

- приобретение дымовой трубы на котельной РТП. Сроки реализации 2023 год.

В 2023 году в рамках реализации мероприятия №1 Программы приобретены металлические трубы в тепловой изоляции в количестве 1890 метров. Произведена замена участков ветхих тепловых сетей на улицах Садовая, Водников, Красных Партизан, Новоселова, Школьная, Набережная и Профсоюзов на новые. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

В рамках реализации мероприятия №2 Программы на котельную МРУ приобретен три котла водогрейный твердотопливный КВр-0,93. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

В рамках реализации мероприятия №3 Программы на котельную РТП приобретена труба дымовая. Монтаж произведен силами эксплуатирующей организации ООО «ЛТК».

В рамках реализации мероприятия №4 Программы закуплены два резервных источника снабжения электрической энергией (дизельных генератора) АД-16 для котельных с.Койнас и с.Ценогора.

Целевые показатели достигнуты, динамика положительная, темпы роста увеличиваются в связи с увеличением финансирования муниципальной программы. Данные мероприятия реализованы на территории с.Лешуконское, с.Койнас и с.Ценогора.

В рамках реализации мероприятий программы были проведены 5 электронных аукциона на общую сумму 11 621,86 тыс.руб. В результате проведенных процедур образовалась экономия бюджетных средств в размере 4 514,02 тыс.руб., что составило 38,84%. Сэкономленные средства были возвращены в областной бюджет.

Инновационные проекты не внедрялись.

В результате исполненных мероприятий повысилась эффективность работы котельных с.Лешуконское, а так же снизились потери тепловой энергии в сетях.

В 2023 году изменения в программу вносились 3 раза. В связи с выделением областных средств добавлялись соответствующие мероприятия. Ранее запланированные мероприятия не исключались.